四平市商品房预售资金监督管理办法

(征求意见稿)

第一条为加强商品房预售资金管理，维护预售商品房交易双方的合法权益，根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》、《城市商品房预售管理办法》等法律、法规规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条本市（市本级）行政区域内取得商品房预售许可证的商品房开发项目，其商品房预售资金的交存、支出、使用及监督管理，适用本办法。

第三条本办法所称商品房预售资金，是指房地产开发企业（以下简称开发企业）取得《商品房预售许可证》后，购房人按照合同约定支付给开发企业的购房款,包括定金、首付款、购房贷款及其他形式的全部房款。

第四条

市住房和城乡建设部门负责本市商品房预售资金的监督、管理工作。

中国人民银行四平中心支行负责指导商业银行做好账户管理工作。

市住房公积金管理部门负责对受委托银行住房公积金贷款发放情况的监督管理。

第五条商品房预售资金监督管理，遵循专款专户、专款专存、专款专用的原则，资金监管额度为项目总预售款的百分之三十。

第六条

市住房和城乡建设部门应会同人民银行四平中心支行、银保监四平分局通过公开招标的方式，综合商业银行资信状况、监管能力、服务水平等因素，确定能够承接商品房预售资金监管业务的商业银行，建立从事商品房预售资金监管业务的商业银行库供开发企业自行选择。

第七条

开发企业在申请《商品房预售许可证》前，应在银行库中确定商品房预售资金的监管银行。

开发企业应当按照一个预售许可申请对应一个账户的原则，在监管银行设立预售资金监管专用账户（以下简称监管账户），并与市住房和城乡建设部门、监管银行签订商品房预售资金三方监管协议。

第八条

开发企业在申请《商品房预售许可证》前，应当在预售方案中明确预售资金监管的以下事项：

（一）项目工程建设费用；

（二）项目用款计划；

（三）选定的监管银行,并提交商品房预售资金三方监管协议；

（四）监管账户名称、账号；

（五）涉及的其他情况。

第九条市住房和城乡建设部门在公示《商品房预售许可证》时，应当将监管账户一并公布。

第十条开发企业在取得《商品房预售许可证》后，应当将监管账户在商品房销售场所予以公示。

第十一条

购房人在购买预售商品房时，应当将购房款直接存入监管账户。开发企业依据购房人提供的监管银行收款凭证为其出具购房票据。

监管账户内资金未达到监管额度前，开发企业不得直接收取现金或另设账户收存购房人的购房款。

第十二条商品房预售资金应当优先用于该商品房项目所需的建设施工进度款、设备材料款、缴纳法定税费等与本工程相关的费用。

第十三条

达到以下工程建设进度的，可使用不高于存入商品房预售资金监管总额的百分之三十：

1、三层以下(含三层)的,完成基础和整栋楼结构工程；

2、四层以上(含四层)有地下室工程的，完成基础和首层结构工程；无地下室工程的，完成基础和四层结构工程。

达到主体结构二分之一的，可使用不高于存入商品房预售资金监管总额的百分之五十；

达到主体结构封顶的，可使用不高于存入商品房预售资金监管总额的百分之七十；

达到工程质量竣工验收的，可使用不高于存入商品房预售监管资金总额的百分之九十；

预售商品房完成初始登记后，可使用剩余的商品房预售监管资金和商品房预售监管资金的全部利息。

监管账户中，商品房预售监管资金未达到商品房预售监管资金额度的，以监管账户中实际资金金额计算。

第十四条

开发企业申请使用商品房预售资金时，应当向管理机构提交相关证明材料

完成商品房工程质量竣工验收及初始登记的，应当提交其证明材料。

第十五条市住房和城乡建设部门根据企业提交的申请，严格进行审核，需要确认项目建设进度的，应结合工程进度资料现场核查。符合资金拨付条件的，出具同意拨付意见，监管银行据此拨付。

第十六条开发企业与购房人解除商品房买卖合同，需退还已交纳预售资金的，若监管账户累计进账金额未达到监管资金额度，由开发企业提供相关材料，申请从监管账户中退还相应款项至购房人；若监管账户累计进账金额达到监管资金额度，由开发企业自行结算退款，不在监管账户中另行列支。

第十七条开发企业应当将商品房预售资金使用情况每月向市住房和城乡建设部门备案。

第十八条违反本办法规定，开发企业直接收存商品房预售资金的，由市住房和城乡建设部门责令限期改正，逾期未改正的，暂停该开发企业在本市城市规划区内所有开发项目的商品房预售，将其违法违规行为予以公示，并记入企业信用档案。

第十九条违反本办法规定，开发企业未按规定使用商品房预售资金的，由市住房和城乡建设部门责令限期改正，并可处以违法所得三倍以下但不超过3万元的罚款。

第二十条监管银行违反本办法规定或者违反商品房预售资金监管协议，擅自拨付商品房预售资金的，承担相应的法律责任。

第二十一条市住房和城乡建设部门及其管理机构工作人员在商品房预售资金监督管理工作中滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的，按照相关规定给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十二条本办法自发布之日起施行。